แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลทรายขาว

อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

สำนักปลัดฯ

งานนโยบายและแผน

โทร.0-7568-4285

คำนำ

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ พัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่การดำเนินงาน     ของเทศบาลตำบลทรายขาว ซึ่งแผนการดำเนินงาน (Action Plan) มีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการ         ในราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลทรายขาว เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน การประเมินผล ทั้งนี้ ยังทำให้การดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ช่วยในเรื่องของการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เทศบาลตำบลทรายขาว จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จะเป็นประโยชน์และช่วยให้การปฏิบัติงาน การใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนที่ได้กำหนดไว้ และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้นต่อไป

สารบัญ

หน้า

1. ส่วนที่ 1 บทนำ									1 – 3

2. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด 01)					4 – 5

3. บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด 02)					6 – 18

4. บัญชีสรุปบัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด 01)				19 – 19

5. บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด 02/1)					20 – 21

1

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ให้ความสำคัญกับการกระอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้องค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542        ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้การกระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น ตีรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

เทศบาลตำบลทรายขาว ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งเป็นแผน        ที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ โดยแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจาก   มีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี        ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

สำหรับแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมายถึง แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน ก็เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความสะดวกยิ่งขึ้น

/1.2 วัตถุประสงค์…

2

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนดำเนินการ ซึ่งแผนการดำเนินการนั้น มีจุดหมายของการจัดทำแผน ดังนี้

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในการดำเนินงาน

2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. แผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความสะดวกมากขึ้น

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 26 และข้อ 27 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ      ที่ดำเนินงานในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน

3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหาร

/จากขั้นตอน…

3

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถิ่น

รวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนา

คณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทำ

หน่วยงานอื่นๆ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนา

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ท้องถิ่น

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

ผู้บริหารท้องถิ่น

1.4 ประโยชน์ของแผนดำเนิน

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

2. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินงานจริง

4. เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงการ/กิจกรรมจากหน่วยงานอื่นๆ ที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลทรายขาว

5. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลทรายขาว

4

แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

| ยุทธศาสตร์ แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.4 แผนงานการศึกษา | 1 1 8 3 | 1.37 1.37 10.96 4.11 | 204,000 740,000 3,360,000 1,465,000 | 0.66 2.39 10.83 4.72 | สำนักปลัด กองช่าง กองช่าง กองการศึกษา |
| รวม | 13 | 17.81 | 5,769,000 | 18.60 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 2.1 แผนงานการศึกษา 2.2 แผนงานสาธารณสุข 2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2.6 แผนงานงบกลาง | 19 5 6 4 2 3 | 26.03 6.85 8.22 5.45 2.74 4.11 | 8,796,470 320,000 860,000 1,030,000 75,000 12,278,000 | 28.36 1.03 2.77 3.32 0.24 39.58 | กองการศึกษา สำนักปลัด สำนักปลัด กองการศึกษา สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | 39 | 53.40 | 23,359,470 | 75.30 |  |
| 3. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.1 แผนงานการเกษตร | 1 | 1.37 | 20,000 | 0.06 | สำนักปลัด |
| รวม | 1 | 1.37 | 20,000 | 0.06 |  |

5

แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

| ยุทธศาสตร์ แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 4 2 | 5.50 2.70 | 435,000 50,000 | 1.40 0.16 | สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | 6 | 8.20 | 485,000 | 1.56 |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 13 | 17.81 | 1,351,000 | 4.36 | กองการศึกษา |
| รวม | 13 | 17.81 | 1,351,000 | 4.36 |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ 5.1 แผนงานการเกษตร | 1 | 1.37 | 35,000 | 0.11 | สำนักปลัด |
| รวม | 1 | 1.37 | 35,000 | 0.11 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 73 |  | 31,019,470 |  |  |

6

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ท่าเทียบเรือบ้านบ่อม่วง | ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ท่าเทียบเรือบ้านบ่อม่วง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร | 204,000 | หมู่ที่ 4 ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 204,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชุม

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลทรายขาวให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองท่อม | เพื่อเป็นการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองท่อมในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่ตำบลทรายขาว | 740,000 | หมู่ที่ 1-7 ตำบลทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 704,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณสระน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านุท่งคา | ก่อสร้างรั้วบริเวณสระน้ำ บ้านทุ่งคา ความยาวรวม 264เมตร | 499,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายท่าเรือ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก | ก่อสร้างคูระบายน้ำ สายท่าเรือ หมู่ที่ 1 ระยะทาง 127 เมตร กว้าง 0.60 เมตร ยาว 0.65 เมตร | 497,000 | หมู่ที่ 1 ตำบลทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุโบร์ทับควาย หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว | ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร | 100,000 | หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไชยรักษ์ หมู่ที่ 7 บ้านพรุพี | ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร | 497,000 | หมู่ที่ 7 ตำบลทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม- นาหัวนอน หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว | ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร | 397,000 | หมู่ที่ 2 ตำบลทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลูหนัง | ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร | 376,000 | หมู่ที่ 3 ตำบลทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้ามัสยิดบ้านตีน หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง | ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 2000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร | 497,000 | หมู่ที่ 4 ตำบลทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยไม้ยี้ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งล้อ | ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร | 497,000 | หมู่ที่ 6 ตำบลทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 3,360,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.4 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลทรายขาว | ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านบ่อมะม่วง ความยาว 93 เมตร พร้อมป้ายศูนย์ฯ | 495,000 | หมู่ที่ 4 ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายขาว | ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายขาว (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ ทต.ทรายขาวกำหนด) | 471,000 | หมู่ที่ 2 ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี | ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ ทต.ทรายขาวกำหนด) | 499,000 | หมู่ที่ 7 ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 1,465,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ | เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะทางวิชาการแก่เด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,000 | ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมให้กับเด็ก นักเรียนในเขตตำบลทรายขาว | 200,000 | ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา | เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแผนการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ | 20,000 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย | เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | 20,000 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตน้อย ประจำปี พ.ศ.2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลทรายขาว | 30,000 | เทศบาล ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาของศพด. | 120,000 | ภายในประเทศ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | เพื่อจัดกิจกรรม อบรมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดทำหลักสูตรการศึกษาแก่ครูผู้ดูแลเด็ก | 20,000 | เทศบาลตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการศึกษาดูงาน “มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น” | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรทางการศึกษาของ ศพด.ร่วมงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2563 | 100,000 | ภายในประเทศ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | - เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ 1. ค่าอาหารกลางวัน 2. ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว 3. ค่าหนังสือเรียน 4. ค่าอุปกรณ์การเรียน 5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | (2,739,440) 1,392,000 483,000 54,200 54,200 81,300 117,820 | ศพด.ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | - เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว ดังนี้ 1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 2. เงินเพิ่มสำหรับค่าครองชีพของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 3. เงินประกันสังคมพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป | 446,400 84,000 26,520 | ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง | เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กก่อนวัยเรียน | 50,000 | ภายในประเทศ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน | เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถมสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียน | 5,124,000 | ร.ร.บ้านทรายขาว ร.ร.บ้านทุ่งคา ร.ร.บ้านบ่อมะม่วง ร.ร.บ้านพรุพี ร.ร.บ้านห้วยพลูหนัง ร.ร.บ้านห้วยลึก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | อุดหนุนค่าหนังสือเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว | เพื่อสนับสนุนค่าหนังสือเรียนเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว | 6,200 | ศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์ วัดทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | อุดหนุนโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว | เพื่อสนับสนุนค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว | 68,000 | ศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์ วัดทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว | เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กก่อนเกณฑ์ วัดทรายขาว | 170,000 | ศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์ วัดทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | อุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว | เพื่อสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว | 13,330 | ศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์ วัดทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | อุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว | เพื่อสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว | 9,300 | ศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์ วัดทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว | เพื่อสนับสนุนค่าอุปกรณ์ การเรียนเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว | 6,200 | ศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์ วัดทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 19 | โครงการอบรมภาษามลายูกลางเบื้องต้น | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ความรู้ให้กับเด็ก นักเรียน เยาวชนในตำบลทรายขาว | 50,000 | ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 8,796,470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.2 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในตำบลทรายขาว | 100,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลทรายขาว | 30,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 10,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.2 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 140,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในนักเรียนและเยาวชนตำบลทรายขาว | 40,000 | ร.ร.บ้านทรายขาว ร.ร.บ้านทุ่งคา ร.ร.บ้านบ่อมะม่วง ร.ร.บ้านพรุพี ร.ร.บ้านห้วยพลูหนัง ร.ร.บ้านห้วยลึก ร.ร.รุ่งอรุณศึกษา ร.ร.เอกภาพฯ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 320,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการผู้สูงอายุ “ทรายขาวยิ้ม” | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุตำบลทรายขาว | 150,000 | เทศบาลตำบล ทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ | เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของบุคลากรในองค์กร | 500,000 | ภายในประเทศ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี | เพื่อส่งเสริม และจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีตำบลทรายขาว | 30,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ | เพื่อส่งเสริม และจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุผู้พิการตำบลทรายขาว | 30,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิกจรรมกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลทรายขาว | 100,000 | ภายในประเทศ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน | เพื่อส่งเสริมและจัดฝึกอบรม อาชีพแก่ประชาชนในตำบลทรายขาว | 50,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 860,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

25

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันฟุตบอล “อบจ.กระบี่คัพ”ต้านภัยยาเสพติด | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายแก่เยาวชนในตำบลทรายขาว | 350,000 | ภายใน จ.กระบี่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันฟุตบอลยุวชน “อบจ.กระบี่คัพ” | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายแก่ยุวชนในตำบลทรายขาว | 100,000 | ภายใน จ.กระบี่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการแข่งขันกีฬารัฐ-ราษฎร์ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ทรายขาวเกมส์ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายแก่เยาวชน ประชาชนในตำบลทรายขาว | 500,000 | ภายใน จ.กระบี่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนการแข่งขันกีฬา กลุ่มเครือข่ายตำบลทรายขาว | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการออกกำลังกายแก่นักเรียนในตำบลทรายขาว | 80,000 | โรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 1,030,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

26

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ | 50,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอบรมวินัยจราจร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมวินัยจราจรแกเยาวชน ประชาชนในตำบลทรายขาว | 25,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 75,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

27

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.6 แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ | 9,500,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด | 2,688,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้ทำการรับรองและวินิจฉัย | 90,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 12,278,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

3. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1  แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและป่าชุมชน | เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในตำบลทรายขาวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

29

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง

4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี | เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมวันสำคัญและงานรัฐพิธี ต่างๆ | 100,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น | เพื่อดำเนินการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผน ชุมชน แผนพัฒนาของเทศบาล | 30,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในสำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน | 140,000 | สำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

30

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง

4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน | เพื่อส่งเสริม และจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร | 150,000 | ภายในประเทศ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 420,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

31

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง

4.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ | เพื่อสนับสนุนสถานที่กลางในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย ปัญหาคุณภาพชีวิตปัญหาโรคระบาด หรือโรคติดต่อ | 15,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลทรายขาว | 50,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 65,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

32

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว

5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อนตำบลทรายขาว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อนตำบลทรายขาว | 100,000 | ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านศาสนาอิสลาม (ฟัรดูอีน) | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนาอิสลามแก่เด็กและเยาวชนตำบลทรายขาว | 80,000 | ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น | 30,000 | หมู่ที่ 3 ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนประจำศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด | เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านศาสนาอิสลามให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | 50,000 | ภายในประเทศ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

33

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว

5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการเมาว์ลิดกลาง ตำบลทรายขาว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเมาว์ลิดกลางของเทศบาลตำบลทรายขาว | 250,000 | สนามกีฬา ทต.ทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมถือศีลอดเดือนรอมฎอน | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น | 50,000 | ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมฮารีรายอ | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น | 20,000 | ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น | 30,000 | ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการสืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น | 50,000 | ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

34

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว

5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | โครงการก่อสร้างศาลาพักศพกุโบร์บ้านโคกแคร์ | ก่อสร้างศาลาพักศพกุโบร์บ้านโคกแคร์ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลูหนัง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร | 441,000 | หมู่ที่ 3 ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | อุดหนุนการอบรมสัมมนาและแข่งขันทักษะเชิงวิชาการในระดับประเทศของสมาคมคุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมป์ | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันทักษะเชิงวิชาการในระดับประเทศของสมาคมคุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมป์ของเด็กและเยาวชนตำบลทรายขาว | 30,000 | ภายในประเทศ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | อุดหนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรม | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนาอิสลามแก่คณะกรรมการมัสยิดหมู่บ้านในตำบลทรายขาว | 200,000 | ตำบลทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

35

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว

5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | อุดหนุนโครงการสัมมนาวิชาการหน่วยสอบคุรุสัมพันธ์ที่ 78 | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมของมัสยิดบ้านห้วยลึกในการสัมมนาวิชาการหน่วยสอบคุรุสัมพันธ์ ที่ 78 | 20,000 | ร.ร.เอกภาพฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 1,351,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

36

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้

6.1  แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในตำบลทรายขาวปลูกผักปลอดสารพิษ | 35,000 | ตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 35,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |